Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj: 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 25. Statuta Grada Hvara ("Službeni glasnik Grada Hvara", broj: 3/18, 10/18 i 2/21), Gradsko vijeće Grada Hvara na 43. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2024. godine, d o n o s i :

**P R O G R A M**

**građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu za Grad Hvar**

Članak 1.

OPĆE ODREDBE

Ovim Programom građenja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) određuje komunalna infrastruktura koja će se graditi na području Grada Hvara za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine", broj 68/18, 110/18 i 32/20) obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
3. izrade projekata i druge dokumentacije
4. ishođenja akata potrebnih za izvlaštenje, građenje i uporabu građevina komunalne infrastrukture
5. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Programom građenja komunalne infrastrukture određuju se:

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A),
2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B),
3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C),
4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D),

Članak 2.

FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Građenje komunalne infrastrukture financira se sredstvima:

* iz općih prihoda 2.651.000,00 Eura
* iz komunalnog doprinosa … 450.000,00 Eura
* iz naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina 2.000,00 Eura

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* **ukupno :** 3.103.000,00 Eura
* Financijska sredstva za realizaciju ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Hvara i utvrđena su u ukupnom iznosu od **3.103.000,00** Eura

Članak 3.

GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Programom se određuju:

* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A) u iznosu od 1.400.000,00 Eura
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B) u iznosu od 995.000,00 Eura
* građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C) u iznosu od 0,00 Eura
* postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D) u iznosu od 708.000,00 Eura

Programom je obuhvaćeno građenje komunalne infrastrukture i to:

1. nerazvrstane ceste
2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila
3. javna parkirališta
4. javne zelene površine
5. građevine i uređaji javne namjene
6. javna rasvjeta
7. groblja

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja (skupina A)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE | | | |
| Otkup zemljišta za izgradnju Spojne Ceste Opuzena Glavica - D116 s parkiralištem | 150.000,00 | Opći prihodi | 150.000,00 |
| Izrada glavnog projekta za gradnju prometnica u obuhvatu UPU Stanovanja u zelenilu | 28.000,00 | Opći prihodi | 28.000,00 |
| Izrada glavnog projekta za gradnju prometnica u obuhvatu UPU Dolac | 30.000,00 | Opći prihodi | 30.000,00 |
| I Izrada glavnog projekta za izgradnju  Spojne ceste Opuzena glavica -D116  s parkiralištem | 32.000,00 | Opći prihodi | 32.000,00 |
| Izrada geodetskih elaborata za potrebe ishođenja lokacijskih i građevinskih dozvola za izgradnju prometnica | 15.000, 00 | Opći prihodi | 15.000,00 |
| Izrada glavnog projekta za gradnju prometnice u obuhvatu UPU Biskupija | 28.000,00 | Opći prihodi | 28.000,00 |
| Novelacija glavnog projekta prometnice i parkirališta u Ulici Šime Buzolića Tome (iza gradskog groblja) | 22.000,00 | Opći prihodi | 22.000,00 |
|  |  |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 305.000,00 | | |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | |
| Izrada glavnog projekta za izgradnju sportske dvorane na Dolcu | 55.000,00 | Opći prihodi | 55.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 55.000,00 | | |
| GROBLJA | | | |
| Kapitalna pomoć Komunalnom za gradnju novog gradskog groblja Kruvenica | 1.000.000,00 | Opći prihodi | 1.000.000,00 |
|
| Proširenje mjesnog groblja i izgradnja mrtvačnice s prostorom za ispraćaj u Svetoj Nedjelji | 40.000,00 | Opći prihodi | 40.000,00 |
|
| GROBLJA UKUPNO | 1.040.000,00 | | |
| **SKUPINA A UKUPNO** | **1.400.000,00** |  |  |
|  |  |  |  |
| **2. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja (skupina B)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE | | | |
| Nanošenje novih stabilizirajućih i habajućih slojeva (asfaltiranje) na kolne površine na području grada Hvara i gradskih naselja | 73.000,00 |  |  |
| komunalni doprinos | 73.000,00 |
|
| Gradnja nogostupa na raznim lokacijama na području Grada Hvara (Ul. Dinka Kovačevića, Ul. braće Buzolić, Ul.Ive Miličića, Ul.Šime Buzolića Tome) | 140.000,00 | komunalni doprinos | 140.000,00 |
|  |  |
| Dobava i ugradba zaštitnih ograda na prometnicama u gradskim naseljima | 16.000,00 | Opći prihodi | 16.000,00 |
|
| Izgradnja parkirališta, pristupnog puta i platoa za gradsko groblje Kruvenica | 275.000,00 | komunalni doprinos  Opći prihodi | 237.000,00  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  38.000,00 |
|
|
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 504.000,00 | | |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | | | |
| Izgradnja stubišta u Ulici Put Podstine (do plaže) | 30.000,00 | Opći prihodi | 30.000,00 |
| Uređenje kamenog popločenja u Ulici Jurja Matijevića | 33.000,00 | Opći prihodi | 33.000,00 |
| Iskop i ugradnja podzemnih kontejnera za mješovito i odvojeno prikupljanje otpada | 120.000,00 | Opći prihodi | 120.000,00 |
| Izgradnja pristupnog pješačkog puta od platoa do crkve Kruvenica | 40.000,00 | Opći prihodi | 40.000,00 |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 223.000,00 | | |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | |
| Završna faza uređenja i opremanja sportskog i dječjeg igrališta u Svetoj Nedjelji | 34.000,00 | Opći prihodi | 34.000,00 |
| Izgradnja, dobava i postava igrala na dječjem igralištu u Velom Grablju | 12.000,00 | Opći prihodi | 12.000,00 |
| Izgradnja, dobava i postava igrala na dječjem igralištu u Milni | 12.000,00 | Opći prihodi | 12.000,00 |
| Izvedba novog sustava sportske podne obloge na sportskom igralištu Tenis | 110.000,00 | Opći prihodi | 110.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 168.000,00 | | |
| JAVNA RASVJETA | | | |
| Dobava rasvjetnih tijela, rasvjetnih stupova, kablova, traka uzemljenja i drugog elektro materijala za javnu rasvjetu | 28.500,00 | Opći prihodi | 28.500,00 |
|  |  |
| Radovi iskopa, postavljanja kabela, traka uzemljenja i izrada temelja za javnu rasvjetu na raznim lokacijama (Ulica biskupa Jurja Dubokovića -jednosmjerna, predio Ograde, Put podstine, Ul Šime Buzolića Tome, naselja Velo Grablje i Malo Grablje i druge lokacije) | 26.000,00 |  |  |
| Opći prihodi | 26.000,00 |
| Proširenje mreže javne rasvjete u mjestu Brusje | 20.000,00 | Opći prihodi | 20.000,00 |
| Dobava solarne javne rasvjete za teško dostupne i nekablirane lokacije (Hvar , Pakleni otoci, Bruške vale, Sveta Nedjelja i dr.) | 8.000,00 | Opći prihodi  naknada za nez.izg.gr. | 6.000,00  2.000,00 |
| Radovi na rasvjeti gornje šetnice u Šumici | 17.500,00 | Opći prihodi | 17.500,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 100.000,00 | | |
| **SKUPINA B UKUPNO** | **995.000,00** |  |  |
|  |  |  |
| **3. Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja (skupina C)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMAIZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **4. Građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije (skupina D)** | PROCJENA TROŠKOVA (EUR sa PDV-om) | ISKAZ FINANCIJSKIH SREDSTAVA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | |
| IZVOR | IZNOS (EUR sa PDV-om) |
| NERAZVRSTANE CESTE | | | |
| Rekonstrukcija i stabilizacija nerazvrstanih cesta, poljskih puteva i parkirnih površina na području grada Hvara i gradskih naselja | 59.000,00 |  |  |
| Opći prihodi | 59.000,00 |
| Pripremni radovi izdizanja okana za potrebe nanošenja novih slojeva kolnika | 20.000,00 | Opći prihodi | 20.000,00 |
| Obnova horizontalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Hvara | 12.000,00 |  |  |
| Opći prihodi | 12.000,00 |
| NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 91.000,00 | | |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA | | | |
| Rekonstrukcija hodne površine pješačkog dijela Ulice Dinka Kovačevića do spoja sa Šetalištem Antuna Tonija Petrića | 63.000,00 |  |  |
| Opći prihodi | 63.000,00 |
| Rekonstrukcija dijela Ulice Matija Ivanića u sklopu rekonstrukcije infrastrukturnih vodova | 38.000,00 |  |  |
| Opći prihodi | 38.000,00 |
| Rekonstrukcija kamenog popločenja odvojka Trga sv Stjepana ( uz gradski park) u sklopu rekonstrukcije infrastrukturnih vodova | 32.000,00 | Opći prihodi | 32.000,00 |
|
| Obnova pločnika na Trgu sv. Stjepana u sklopu izgradnje bujičnog kanala (I faza radova ) | 100.000,00 | Opći prihodi | 100.000,00 |
|
| Rekonstrukcija kamenog stubišta i zelenih površina u odvojku Ulice Vlade Avelinija | 22.000,00 | Opći prihodi | 22.000,00 |
| Rekonstrukcija i uređenje hodne površine i kamenih rubnjaka šetnice s odmorištima u Šumici | 32.000,00 | Opći prihodi | 32.000,00 |
|
|
| Rekonstrukcija dijela Ulice kroz Burak  (od br. 81. do 95. od škole do nizbrdice) | 45.000,00 | Opći prihodi | 45.000,00 |
| Rekonstrukcija kamenog stubišta Ulice Vinka Pribojevića u sklopu rekonstrukcije infrastrukturnih vodova | 45.000,00 | Opći prihodi | 45.000,00 |
|  |  |  |
| JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIM NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIH VOZILA UKUPNO | 377.000,00 | | |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE | | | |
| Sanacija i rekonstrukcija podne konstrukcije, izvedba hidroizolacije te sanacija pomoćnih prostorija sportskog igrališta Tenis | 126.000,00 |  |  |
| Opći prihodi | 126.000,00 |
| Izrada pristupa i temeljne ploče za ugradnju skulpture "Zagrljaj" pokraj Fortice | 15.000,00 | Opći prihodi | 15.000,00 |
| Rekonstrukcija igrališta za pse u gradskom parku Šumica | 14.000,00 | Opći prihodi | 14.000,00 |
| Rekonstrukcija i uređenje sportskog terena za balote u Svetoj Nedjelji | 25.000,00 | Opći prihodi | 25.000,00 |
| JAVNE ZELENE POVRŠINE UKUPNO | 180.000,00 | | |
| JAVNA RASVJETA | | | |
| Modernizacija urbane rasvjete u zaštićenoj gradskoj jezgri | 37.400,00 | Opći prihodi | 37.400,00 |
| Modernizacija cestovne rasvjete | 22.600,00 | Opći prihodi | 22,600,00 |
| JAVNA RASVJETA UKUPNO | 60.000,00 | | |
| **SKUPINA D UKUPNO** | **708.000,00** |  |  |
| **UKUPNO PROGRAM GRAĐENJA K.I. ZA 2025. GODINU:** | **3.103.000,00** | | |

Članak 4.

Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Izvješće se podnosi istodobno s izvješćem o izvršenju proračuna jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj Program stupa objavit će se u „Službenom glasniku Grada Hvara“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

*R E P U B L I K A H R V A T S K A*

*SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA*

*GRAD HVAR*

*Gradsko vijeće*

KLASA: 363-01/24-01/67

URBROJ : 2181-2-02-24-02

Hvar,­ 20. prosinca 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Hvara:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jurica Miličić, dipl. iur.